**COMPTE-RENDU | RENCONTRE ÉQUIPE #2**

12h45 – 11/09/2024 | M-5502 (Polytechnique - Pavillon Lassonde)

Objectifs de la rencontre

* Mettre en commun ce qu’on a avancé cette semaine
* Poser nos questions

Retour sur le travail de chacun depuis la dernière rencontre (5 min)

| Tâches | Responsable(s) | Échéance | Complétion (✓✗) |
| --- | --- | --- | --- |
| Compléter le plan d’action (aka échéancier) | Emmy et Hélo | 11/09/2024 |  |
| Remplir le document d’analyse de risques | Tous | 19/09/2024 |  |
| Faire le budget | William | 11/09/2024 | ✓ |
| Séparer les grandes sections du 1er livrable (Spécification des exigences) | Tous | 04/09/2024 | ✓ |

Points à traiter

* Réviser le budget
  + Super !
* Déterminer premières étapes du projet
  + Commander le Arduino et un thermomètre (et un câble USB)
  + Vérifier s’ils fonctionnent ensemble et qu’on est capable de prendre des mesures, les lire, les afficher à l’écran
  + Commencer la partie programmation et l’interface
  + Vérifier comment envoyer une alarme sur Slack
* Travail à faire pour le reste de la séance
  + Remplir le document d’analyse de risques

Varia

* Cohésion : Quand ? Brunch ?

Répartition des tâches pour la prochaine réunion (5 min)

| Tâches | Responsable(s) | Échéance |
| --- | --- | --- |
| Compléter le document d’analyse de risques | Charlotte | 18/09/2024 |
| Écrire la partie *Intervenants* | Emmy | 02/10/2024 |
| Écrire la partie *Contraintes du Projet* | William et Louis-Antoine | 02/10/2024 |
| Écrire la partie *Exigences fonctionnelles* | Charlotte et Hélo | 02/10/2024 |
| Écrire la partie *Exigences physiques et visuelles* | Emmy | 02/10/2024 |
| Écrire la partie *Exigences liées à l’utilisation* | William | 02/10/2024 |
| Écrire la partie *Exigences de performance* | Louis-Antoine | 02/10/2024 |
| Écrire la partie *Exigences de sécurité* | Charlotte et Hélo | 02/10/2024 |