**COMPTE-RENDU | RENCONTRE ÉQUIPE #4**

12h45 – 25/09/2024 | M-5502 (Polytechnique - Pavillon Lassonde)

Objectifs de la rencontre

* Mettre en commun ce qu’on a avancé cette semaine
* Poser nos questions

Retour sur le travail de chacun depuis la dernière rencontre (5 min)

| Tâches | Responsable(s) | Échéance | Complétion (✓✗) |
| --- | --- | --- | --- |
| Finir l’analyse des spec | Tous | 02/10/2024 |  |
| Envoyer l’analyse des risques | Loulou | 25/09/2024 | ✓ |
| Faire des recherches sur les circuits électriques et KiCad | Charlotte, Emmy, Hélo | 25/09/2024 |  |
| Programmer un code simple qui permet de prendre des mesures et les afficher sur un écran | Loulou et Willim | 25/09/2024 |  |

Points à traiter

* Réviser le document de spec et l’envoyer
* Remettre le document d’analyse de risques

Travail à faire pour le reste de la séance

* Trouver et commander le connecteur entre le thermomètre et le Arduino

Varia

Répartition des tâches pour la prochaine réunion (5 min)

| Tâches | Responsable(s) | Échéance |
| --- | --- | --- |
| Finir le document de spec et tout relire | Tous | 02/10/2024 |
| Remettre le document de spec | Loulou | 02/10/2024 |