**COMPTE-RENDU | RENCONTRE ÉQUIPE #5**

12h45 – 02/10/2024 | M-5502 (Polytechnique - Pavillon Lassonde)

Objectifs de la rencontre

* Faire le point sur le matériel qui manque
* Avancer le travail technique

Retour sur le travail de chacun depuis la dernière rencontre (5 min)

| Tâches | Responsable(s) | Échéance | Complétion (✓✗) |
| --- | --- | --- | --- |
| Finir le document de spec et tout relire | Tous | 02/10/2024 | ✓ |
| Remettre le document de spec | Loulou | 02/10/2024 | ✓ |

Points à traiter

* Envoyer le document de spec
* Faire le point sur le matériel reçu
  + 2 thermomètre
  + 1 thermomètre humidité
  + Arduino Octa
* Faire le point sur le matériel à acheter
  + Micro-contrôleur I2C
  + Connecteur thermomètre
  + Connecteur pile 9V
  + Fils connecteurs
* Réfléchir aux potentielles procédures de test
  + Simuler réfrigération avant de percer pour de vrai les tuyaux

Travail à faire pour le reste de la séance

* Aller acheter les pièces manquantes chez Abra

Varia