**COMPTE-RENDU | RENCONTRE ÉQUIPE #9**

12h45 – 06/11/2024 | M-5502 (Polytechnique - Pavillon Lassonde)

Points à traiter

* Retour sur le travail de chacun depuis la dernière rencontre
  + Louis-Antoine
    - Setter le GitHub et le mettre en page
  + William
    - Setter Prometeus et Grafana sur son ordi
  + Emmy
    - Écouter des vidéos de HTML
    - Télécharger Grafana
  + Charlotte et Hélo
    - Continuer d’essayer à faire fonctionner le code
    - Setter le circuit
    - Intégrer le vrai thermomètre
* Retour sur le GitHub
  + Super beau, good job
* A-t-on d’autre matériel à acheter ?
  + Non, on passe la commande maintenant
* Prévoir la date de réunion avec les clients
  + Vendredi 29 novembre entre 11h et 16h
  + Jeudi 5 décembre entre 9h et 16h
  + Vendredi 6 décembre entre 9h et 16h

Travail à faire pour le reste de la séance

* Régler le code de température
* Faire le circuit sur KiCad
* Travailler sur le Grafana

Varia

Répartition des tâches pour la prochaine réunion (5 min)

| Tâches | Responsable(s) | Échéance |
| --- | --- | --- |
| Trouver le bug dans le code | Charlotte, Hélo, William et Louis-Antoine | 13/11/2024 |
| Compléter le circuit imprimé | Charlotte | 13/11/2024 |
| Avancer le design sur Grafana | Emmy | 13/11/2024 |